# 基于 Helix 的跨地域异构 GPU 碳感知推理
完整代码实施计划

面向编码 AI 的可执行版本 | Modeling · Placement · Scheduling

版本：Phase 3.5 之后的主线收敛版（2026-09）

# 0. 文档目的与执行原则

这份文档不是新的“研究脑暴”，而是现有 carbon-helix-sim 的施工说明。编码 AI 的任务是沿着已经确定的三条主线继续实现：①阶段感知碳成本建模；②碳瓶颈引导的模型放置；③SLO 感知的碳流请求调度。不得擅自扩展为第四条主线。

先保住已有正确性：任何阶段开始前先跑全量测试；最新本地状态应为 49 passed。若实际仓库不是 49 passed，以实际测试输出为准并记录差异。

Phase 3.5 是“静态机制验证”，不是最终现实结论。后续实现必须复用其 Routing vs Joint Placement 评价框架，而不是推倒重来。

MILP Joint Placement 作为 Oracle / reference，不再把“再写一个更大的 MILP”当作主要贡献。真正的方法是 flow 暴露瓶颈后进行局部 placement 搜索。

动态 CI 首先服务于请求调度实验。Migration / Hysteresis 可以作为后续控制机制，但本轮不独立扩张为第四个研究挑战。

每一阶段必须具备：代码、单元测试、最小实验、结果 CSV、README/报告更新。只有验收通过才能进入下一阶段。

# 1. 当前状态冻结（必须先确认）

根据最新运行结果，Phase 3.5 已完整执行。以下结果作为“应复现的研究状态”，编码 AI 必须先读取本地实际文件验证，不能仅把这些数字硬编码进代码。

| 项目 | 当前结果/含义 |
| --- | --- |
| 测试 | 49 passed（以本地实际执行为最终依据） |
| 完整实验 | 930 个优化点；joint_carbon <= routing_carbon 在全部点成立 |
| 对称基线 | F_H=164，F_target=155.8，最大 Gap=0.4244% |
| rho | 敏感性非单调；rho=0.98/1.00 的最大 Gap 为 0 |
| GPU 场景 | moderate asymmetric 1.6785%；high asymmetric 8.9217%；commodity region 0% |
| 全局最大 Gap | 18.3907%，high_asymmetric，20 token/s (=2.56 Mbps)，CI_A/CI_B=4.0 |
| 能耗单因素 | 最大敏感性约 0.6898% |
| Placement 切换 | 309 次 signature change：42 次有效非退化成本交叉，248 次等价/退化切换 |
| 研究结论 | Placement Necessity Region 存在，但集中在预定义高 GPU 非对称 + 特定网络约束组合；仍是 synthetic scenarios |

## 1.1 现有代码主目录

carbon-helix-sim/
├─ configs/
├─ experiments/
├─ results/
├─ src/
│  ├─ analysis/
│  ├─ carbon/
│  ├─ graph/
│  ├─ optimizer/
│  ├─ simulator/
│  └─ utils/
└─ tests/

已有核心模块包括 carbon/model.py、graph/serving_graph.py、optimizer/carbon_flow.py、optimizer/maxflow.py、optimizer/placement_milp.py，以及 breakpoint/routing_gap 分析模块。新的实现优先在这些接口上扩展，避免复制一套平行框架。

# 2. 最终系统主线与职责边界

系统采用“双时间尺度”结构：Placement 决定可行执行图，Scheduling 在固定图上快速适应 CI 与请求变化。三个挑战必须共享同一套 Carbon Cost 与 Flow 表达。

| 挑战 | 核心问题 | 方法 | 时间尺度 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Challenge 1 建模 | 碳排怎么算？ | Stage-aware Carbon Flow Model | 基础模型 | 统一节点/路径碳成本 |
| Challenge 2 放置 | 模型怎么放？何时需要动？ | Placement Necessity + Carbon-Bottleneck-Guided Placement (CBGP) | 慢 | 低碳可行执行图 / 局部 layer boundary 调整 |
| Challenge 3 调度 | 请求怎么走？ | Global Carbon Flow + SLO-aware Per-request Dispatch | 快 | 路径流量配额 + 在线请求分派 |

# 3. 统一符号与必须保持的优化关系

编码 AI 不得在不同阶段偷偷更换指标定义。所有实验至少保存 routing_carbon、joint_carbon、proposed_carbon、throughput/SLO 相关指标及 placement signature。

P_H      : Helix 吞吐优先 Placement
F_H      : P_H 下的 Helix 最大吞吐
F_target : rho * F_H
C_R      : 固定 P_H，仅优化 Carbon-aware Routing 的最小碳成本
C_J      : Placement + Routing 联合优化的 Oracle 最小碳成本
Gap      : (C_R - C_J) / C_R
R_PN     : { x | Gap(x) >= epsilon }

对 Proposed Placement P_prop：
C_J <= C_prop <= C_R    （候选集合必须包含当前 baseline placement，保证不会比 routing baseline 更差）

若由于求解容差出现极小违反，必须使用显式 tolerance，并在结果中记录 solver status / tolerance，而不是静默截断。

# 4. Phase 0：仓库审计与冻结基线

## 4.1 目标

先确认现有 Phase 3.5 的文件、测试与结果均可追踪，避免在未知基线上继续写代码。

## 4.2 操作步骤

1.  只在 carbon-helix-sim 内工作；不要先改原始 Helix simulator。

2.  运行 pytest -q，保存完整输出。

3.  检查 results/phase35_report.md、phase35_summary.csv、phase35_validated_boundaries.csv 与 configs/phase35_sensitivity.yaml 是否存在；若仓库版本没有这些文件，明确记录“本地缺失”，不要伪造。

4.  读取 README、pyproject/requirements、现有 experiment 脚本，画出模块调用关系（写入 docs/implementation_status.md 或 README 新章节）。

5.  对 Phase 3.5 关键数值做自动 sanity check：joint_carbon <= routing_carbon；Gap 非负（容差内）；退化切换与有效 crossing 的分类可复算。

6.  创建新的实现分支或至少在报告中记录当前 commit/hash（如果仓库没有 git 元数据，则记录时间戳和测试结果）。

## 4.3 验收

全量旧测试通过；若不是 49 passed，停止新增功能，先定位版本差异。

Phase 3.5 结果可以由脚本重新汇总，而不是只依赖静态 CSV。

任何后续新增结果都使用新的文件名，禁止覆盖 Phase 3.5 原始结果。

# 5. Phase 1：Challenge 1 — Stage-aware Carbon Model 完善

## 5.1 目标

把当前 carbon cost 从“能跑实验的简化量”整理成后续 Placement 和 Scheduling 可共同调用的稳定接口。此阶段重在一致性与可替换性，不追求复杂物理模型。

## 5.2 建议文件修改

| 文件 | 动作 |
| --- | --- |
| src/carbon/model.py | 保留已有逻辑，扩展为统一 CarbonCostModel；支持 region CI、GPU profile、stage、可选 network energy。 |
| src/carbon/config.py | 集中处理单位、默认项和校验；禁止在 optimizer 中散落 CI/energy 换算。 |
| configs/energy_profiles.yaml | 明确字段单位；prefill/decode 可分开；旧字段兼容。 |
| src/carbon/trace.py（新增） | 统一加载静态 CI、synthetic trace、CSV trace；提供 value_at(t) / window(t0,t1)。 |
| tests/test_carbon_model.py | 补充单位、一致性、stage、trace、旧配置兼容测试。 |
| tests/test_carbon_trace.py（新增） | 测试边界时间、插值/阶梯语义、非法数据。 |

## 5.3 推荐接口

class CarbonCostModel:
    def compute_energy_j(self, gpu_id, stage, workload) -> float: ...
    def compute_compute_carbon_g(self, gpu_id, region, stage, workload, t) -> float: ...
    def compute_network_carbon_g(self, edge, bytes_tx, t) -> float: ...  # 可选，默认 0
    def compute_path_carbon_g(self, path, request_profile, t) -> float: ...

class CarbonIntensityTrace:
    def value_at(self, region: str, t_s: float) -> float: ...   # gCO2/kWh
    def window(self, t0_s: float, t1_s: float): ...

## 5.4 必须遵守的单位

CI：gCO2/kWh。

Energy：J。换算：kWh = J / 3.6e6。

Carbon：gCO2。内部统一使用一种单位；CSV 列名写清单位。

网络碳成本如果没有可信数据，默认关闭；网络仍作为带宽/时延约束，不能为了“模型完整”随便填一个能耗系数。

## 5.5 验收

常量 CI + 旧 energy profile 时，Phase 3/3.5 的已有 carbon 数值在容差内保持一致。

prefill/decode profile 在受控测试中能产生可解释差异。

动态 trace 改变 CI 后，节点/路径 carbon cost 能随时间变化，但 topology/capacity 不被误改。

# 6. Phase 2：Challenge 2 — Carbon-Bottleneck-Guided Placement（CBGP）

这是下一阶段最重要的算法工作。Phase 3.5 已证明“某些场景下 Placement 有必要”，现在要把这个现象转成一个不依赖全局 MILP 的可执行方法。

## 6.1 方法逻辑

1.  在当前 Placement P 上运行 Carbon-aware Flow，得到最优流量、每个 GPU/网络边 utilization、每条执行路径碳成本。

2.  计算低碳方向的“受阻证据”：低 CI 节点饱和、进入低碳 region 的边饱和、连续 layer boundary 导致低碳 GPU 无法承载更多层、内存/算力约束成为 active constraint。

3.  对高价值瓶颈生成局部 Placement 候选，只移动连续 layer boundary，优先 ±1、±2... 层的小范围移动，并保持 Helix 的层序与显存约束。

4.  每个候选重新构建 serving graph 并运行 Carbon-aware Flow，计算 carbon、throughput/SLO、可行性。

5.  选择可行且 carbon 最低的候选；候选集合必须包含原 Placement，保证单步不劣化。

6.  可重复 1~K 轮局部改进，直到无改进或达到 max_iters。MILP Joint 仅用于报告最优差距。

## 6.2 建议新增模块

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| src/analysis/bottleneck.py | 从 flow solution 提取 GPU/edge utilization、active constraints、region carbon pressure，输出结构化 BottleneckReport。 |
| src/optimizer/placement_candidates.py | 围绕指定 layer boundary 生成合法候选；去重 placement signature；可配置 move_radius / max_candidates。 |
| src/optimizer/cbgp.py | 主算法：flow → diagnose → candidate search → select → iterate。 |
| src/analysis/placement_signature.py | 统一 signature、等价/退化切换判断，复用 Phase 3.5 逻辑。若已有同类函数则不要重复创建。 |
| experiments/exp_cbgp.py | 与 Helix+Routing、Joint MILP Oracle 对比。 |
| configs/cbgp_experiment.yaml | 实验场景、epsilon、候选半径、迭代次数、rho、CI/network/GPU scenarios。 |
| tests/test_bottleneck.py / test_cbgp.py | 受控瓶颈、候选合法性、单调不劣化、Oracle 上下界。 |

## 6.3 BottleneckReport 最小字段

BottleneckReport(
    gpu_utilization: dict[gpu_id, float],
    edge_utilization: dict[edge_id, float],
    saturated_low_carbon_gpus: list[gpu_id],
    saturated_cross_region_edges: list[edge_id],
    candidate_layer_boundaries: list[BoundaryScore],
    active_memory_constraints: list[gpu_id],
    diagnostics: dict
)

BoundaryScore 不需要一开始设计成复杂学习模型。第一版用可解释的启发式评分即可，例如“碳强度差 × 可释放容量 × 当前流量 / 迁移层数”。所有权重必须放在配置中，并做消融，不可藏在代码常量里。

## 6.4 CBGP 伪代码

P = P_helix
best = solve_carbon_flow(P, F_target)
for it in range(max_iters):
    report = diagnose_bottlenecks(P, best.flow, state)
    candidates = generate_local_candidates(P, report, config)
    candidates = [P] + feasible_unique(candidates)

    evaluated = []
    for P2 in candidates:
        sol = solve_carbon_flow(P2, F_target)
        if sol.feasible:
            evaluated.append((P2, sol))

    P_new, sol_new = min(evaluated, key=lambda x: x[1].carbon)
    if sol_new.carbon >= best.carbon - tolerance:
        break
    P, best = P_new, sol_new
return P, best

## 6.5 Phase 2 实验矩阵

优先复用 Phase 3.5 的 commodity / moderate_asymmetric / high_asymmetric 三组 GPU 场景。

复用 CI ratio、network capacity、rho sweep；重点观察 Placement Necessity Region 内外。

每个点同时运行：Helix+Carbon Routing、CBGP、Joint MILP Oracle。

新增指标：oracle_gap_remaining=(C_prop-C_J)/C_R；gap_closed=(C_R-C_prop)/(C_R-C_J)，当分母接近 0 时标记 N/A，不制造无意义百分比。

运行时间/候选数/solver 调用次数必须记录，用于证明局部搜索的实际价值。

## 6.6 Phase 2 验收标准

正确性：所有可行点满足 C_J <= C_prop <= C_R（数值容差内）。

安全性：如果没有有益 candidate，算法返回原 Placement，不允许“为了换而换”。

退化控制：等价 placement signature 不应被计为有效 improvement。

研究结果不预设必须达到某个百分比；如 CBGP 只能关闭一部分 Oracle gap，也如实报告。不得为追求漂亮数字改实验定义。

# 7. Phase 3：Challenge 3 — Global Carbon Flow + SLO-aware Dispatch

第三个挑战不再以“单请求最短碳路径”作为主算法。原因是 GPU 与网络容量由所有请求共享，逐请求独立最短路可能让全局资源过载。调度应先做全局流量配额，再做轻量在线分派。

## 7.1 两级调度器

1.  周期控制层（epoch，例如 10~60s，可配置）：读取当前/预测窗口 CI、GPU/网络可用容量和队列状态，求全局 Carbon-aware Flow Allocation。

2.  在线请求层：每个请求根据 class（输入长度、预计输出长度、SLO tier）、当前 path quota、队列和 SLO slack 选择执行路径。

3.  低 slack 请求优先性能，高 slack 请求优先低碳；但必须服从全局 quota/capacity，避免全部请求涌向同一低碳路径。

4.  CI epoch 更新后只更新 flow quota，不改变 Placement。Placement 的重新求解保持慢时间尺度，后续再加入成本触发。

## 7.2 建议新增模块

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| src/scheduler/global_carbon_flow.py | 包装/扩展现有 carbon_flow，输出 path/edge/gpu 流量配额和 epoch 级 allocation。 |
| src/scheduler/request_dispatch.py | 请求级选择：根据 quota、queue、predicted latency、SLO slack 评分候选路径。 |
| src/scheduler/request_profile.py | 请求类型与 SLO 定义：input_tokens、expected_output_tokens、TTFT/TBT/deadline。 |
| src/scheduler/controller.py | 按 epoch 更新 CI 与 global allocation；保持 Placement 固定。 |
| src/simulator/dynamic_simulator.py（或扩展现有 simulator.py） | 事件驱动请求到达、队列、服务完成、CI epoch 更新；若现有 simulator 能自然扩展则不要新建平行模拟器。 |
| experiments/exp_dynamic_scheduling.py | 动态 CI + workload trace 对比实验。 |
| configs/dynamic_scheduling.yaml | CI trace、arrival rate、request mix、SLO tier、epoch。 |
| tests/test_request_dispatch.py / test_dynamic_scheduling.py | quota、不超 capacity、slack 逻辑、CI 切换响应。 |

## 7.3 请求级评分建议（第一版保持简单）

slack = slo_deadline_ms - predicted_latency_ms(path, queue_state)

if slack < 0:
    path infeasible
else:
    score(path) = carbon_cost(path, t)
                + lambda_latency * normalized_latency(path)
                + lambda_quota * quota_pressure(path)

# lambda_latency 可随 slack 变小而增大
# 所有 lambda 配置化，并保留简单基线：min-carbon / min-latency / random / Helix routing

如果当前简化 simulator 还不能可信计算 TTFT/TBT，第一版可以使用明确标注的 latency proxy；随后在 Helix 高保真 simulator 中验证。不得把 proxy 结果直接写成真实 TTFT/TBT。

## 7.4 动态实验

Trace A：合成阶跃 CI，验证调度器能在 CI 高低交换后转移流量。

Trace B：平滑周期 CI，验证配额不会因小噪声产生异常振荡。

Trace C：工作负载变化（arrival rate / request length mix）与 CI 同时变化。

后续再接真实/公开 CI trace；若数据来源尚未确定，接口先完成，不伪造“真实 trace”。

## 7.5 Scheduling 对比与指标

| 类别 | 方法/指标 |
| --- | --- |
| Baselines | Helix 原始调度；固定 Placement + static carbon flow；per-request min-carbon（用于展示其拥塞问题，可选） |
| Proposed | Global Carbon Flow + SLO-aware Dispatch |
| Carbon | total operational carbon；carbon/request；carbon/token |
| Performance | throughput；平均/尾延迟 proxy 或真实 TTFT/TBT；SLO violation rate |
| System | GPU/edge utilization；queue length；quota violation；controller runtime |
| Dynamics | CI 切换后的 adaptation lag；各 region flow share 随时间变化 |

# 8. Phase 4：三模块集成与慢放置 / 快调度控制

当 Phase 2 和 Phase 3 分别稳定后再集成。当前不要求完整 migration system，但要把接口留好。

Carbon Model  ──> carbon costs at time t
      │
      ├── Slow loop: Placement evaluator / CBGP (minutes~hours or explicit trigger)
      │       └── produces serving graph / placement
      │
      └── Fast loop: Global Carbon Flow (seconds)
              └── Per-request SLO-aware Dispatch (request arrival)

Slow loop 第一版可以手工/固定周期触发，用于实验，不需要马上做复杂预测。

为未来 migration cost/hysteresis 预留 ReconfigurationPolicy 接口，但默认实现为 disabled。

只有当论文后续确实需要动态 placement 结果时，再加入 benefit > reconfiguration_cost 与 hysteresis；不要提前让它吞掉当前三条主线。

# 9. Phase 5：回接原始 Helix 高保真 Simulator

简化模型负责算法迭代，高保真 Helix simulator 负责证明关键结论没有被简化模型虚构出来。此阶段应晚于算法稳定。

1.  选择少量代表点：Routing sufficient 区、Placement necessary 区、边界附近各若干点。

2.  把 Proposed Placement 转换为 Helix 可接受的 layout/solution 配置。

3.  把 scheduling policy 映射到 Helix request routing / scheduler 接口；若无法逐请求完全复现，至少实现 epoch-level flow share replay。

4.  比较简化模型与高保真 simulator 的 throughput、queue、latency、flow share 与 carbon 排序是否一致。

5.  若出现偏差，优先修正简化模型假设，而不是调参数让结果“看起来一致”。

# 10. 结果文件与可复现规范

| 阶段 | 建议输出 |
| --- | --- |
| Phase 0 | results/baseline_audit.md |
| Phase 1 | results/model_validation.csv；results/model_validation.md |
| Phase 2 | results/cbgp_summary.csv；results/cbgp_candidates.csv；results/cbgp_report.md；边界/Gap 图 |
| Phase 3 | results/dynamic_scheduling_timeseries.csv；results/dynamic_scheduling_summary.csv；results/dynamic_scheduling_report.md |
| Phase 4 | results/integrated_summary.csv；results/integrated_report.md |
| Phase 5 | results/helix_hifi_validation.csv；results/helix_hifi_report.md |

实验 CSV 必须保留 config/scenario id、seed（若使用随机）、solver status、runtime。

图从 CSV 生成，不把图当唯一结果。

所有实验脚本支持 --config 和 --output-dir；避免把 D:\PythonProject 等本机绝对路径写进代码。

随机过程固定 seed，并在结果中记录。

# 11. 测试策略与总体验收门槛

| 层级 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| Unit | 单位换算、trace、bottleneck 诊断、candidate legality、placement signature、quota/slack |
| Invariant | joint <= proposed <= routing；capacity 不超限；显存/层连续性；flow conservation |
| Regression | 旧 Phase 1/2/3/3.5 关键测试不退化；原 CSV 不覆盖 |
| Controlled case | 人工构造低碳 GPU 饱和、cross-region edge 饱和、CI 翻转、SLO 紧/松 |
| Experiment smoke | 每个实验脚本提供 tiny config，CI 中可在数秒~分钟内完成 |

每一阶段提交前必须执行：pytest -q。新增失败不得通过删测试、放宽到无意义 tolerance、或把 assert 改成 print 来“修复”。这种人类传统不需要让 AI 继承。

# 12. 明确禁止事项

不要重写整个仓库；优先扩展现有抽象。

不要在本轮引入 RL、GNN、LLM agent、复杂预测器，除非后续实验明确证明简单方法不足。

不要把 synthetic 场景称为真实数据中心。

不要把 placement signature 改变自动等同于有效 breakpoint。

不要只挑最大 18.39% 的点；必须报告 Region 全貌和 Routing sufficient 区域。

不要修改 Gap、F_target、rho 或 baseline 定义来迎合结果。

不要为了“碳模型完整”凭空添加网络能耗常数。

不要在完成 Phase 2/3 前直接进入 migration/hysteresis/BACR 大工程。

不要使用本机绝对路径；不要覆盖历史结果；不要把 venv/cache 打包进实验产物。

# 13. 推荐执行顺序（给编码 AI）

| 序号 | 工作包 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Baseline audit | 旧测试通过 + Phase 3.5 sanity report |
| 1 | Carbon model/trace cleanup | 旧结果兼容 + 动态 CI 接口有测试 |
| 2 | Bottleneck diagnostics | 受控场景能正确指出 GPU/edge/boundary 瓶颈 |
| 3 | CBGP local placement | C_J <= C_prop <= C_R + 实验 CSV |
| 4 | CBGP full Phase 3.5 sweep | 得到 gap_closed / runtime / region 图 |
| 5 | Global carbon allocation | 动态 CI 下 flow share 能正确变化 |
| 6 | Per-request SLO dispatch | quota/capacity/SLO 测试通过 |
| 7 | Dynamic scheduling experiment | timeseries + summary + baselines |
| 8 | Integration | 慢放置 + 快调度接口打通 |
| 9 | Helix high-fidelity validation | 代表场景高保真复现 |

# 14. 每个工作包的回复格式（编码 AI 必须遵守）

每完成一个阶段，不要只回复“已实现”。必须输出以下内容：

1. 本阶段目标
2. 实际修改文件（逐个列出）
3. 关键实现与设计选择
4. 运行命令
5. 测试结果（passed/failed）
6. 实验结果与生成文件
7. 与计划不一致的地方及原因
8. 下一阶段是否满足进入条件

如果测试失败：停止进入下一阶段，先报告失败原因和最小修复方案。

# 15. 最终论文故事应保持一致

代码实现不能把研究故事改成另一个课题。最终仍然围绕三个挑战：

建模：用统一的 Stage-aware Carbon Flow Model 表达动态 CI 与异构 GPU 推理成本。

模型放置：识别 Placement Necessity Region，并由 flow 中的结构性碳瓶颈指导局部 layer placement。

请求调度：在固定 placement 上，用全局 Carbon Flow 配额 + 请求级 SLO slack 快速适应动态 CI。

核心概念保持：Placement 改变“哪些执行路径存在”，Scheduling 决定“当前流量如何走”。这就是慢结构调整与快动态适配之间的分工。

# 附录 A：给编码 AI 的主 Prompt 使用说明

建议不要一次要求编码 AI 把 Phase 0~5 全部写完。将配套 Prompt 整段发给它后，要求它严格按 Phase 0 → Phase 1 → Phase 2 的顺序工作，并在每个阶段通过验收后再继续。主 Prompt 已另存为 Markdown 文件，便于直接复制。